РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2023                                                                                                             № 45

п. Бурановка

Об утверждении плана мероприятий по

подготовке    топливно-энергетического

комплекса и жилых домов  п. Бурановка

к   работе     в    осенне-зимний    период

2023-2024 годов

В целях своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилых домов посёлка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, руководствуясь постановлением Администрации Бурановского сельсовета от 29.05.2023 № 40 «О подготовки топливно-энергетического комплекса и жилых домов п. Бурановка к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов»

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилых домов п. Бурановка к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

2. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                    В.В. Суханова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Бурановского сельсовета Павловского

района

от  20.06.2023 № 45

ПЛАН

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилых домов поселка в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Координация работ по готовности объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2023-2024 гг. | До 20 сентября 2023 года | Глава сельсовета Суханова В.В. |
| 2. | Выполнение основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. | До 01 октября 2023 года | Администрация сельсовета, руководители учреждений бюджетной сферы, специалисты «Алтайрегионгаз» (по согласованию) |
| 3. | Комиссионная проверка объектов социальной сферы | До 01 октября 2023 года | Администрация сельсовета, руководители теплоснабжающих предприятий, руководители учреждений бюджетной сферы (по согласованию) |
| 4. | Создание необходимых материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | До 01 октября 2023 года | Администрация сельсовета, руководители теплоснабжающих предприятий, руководители учреждений, СПК «Бурановский» |
| 5. | Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы | Постоянно | Администрация сельсовета, руководители теплоснабжающих предприятий, руководители учреждений, СПК «Бурановский» |
| 6. | Представление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду | Согласно отчетным срокам | Администрация сельсовета, руководители теплоснабжающих предприятий, руководители учреждений бюджетной сферы |
| 7. | Представление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы | Ежедневно, до полного запуска всех теплоснабжающих объектов и согласно отчетным срокам | Администрация сельсовета, руководители теплоснабжающих предприятий, руководители учреждений бюджетной сферы |