РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.06.2019                                                                                                                     №  17

п. Бурановка

О     ходе     реализации      муниципальной

Программы      комплексного        развития

систем коммунальной       инфраструктуры

муниципального   образования      сельское

поселение        «Бурановский      сельсовет»

Павловского  района  Алтайского  края   на

2015  –  2034   года  за 2016 – 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание депутатов сельсовета р е ш а е т:

- Информацию о ходе реализации   муниципальной    Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Бурановский сельсовет» Павловского района Алтайского края  на 2016-2034 года за 2015-2018 годы принять к сведению.

- Предложить администрации Бурановского сельсовета продолжать реализации

муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Бурановский сельсовет» Павловского района Алтайского края  на 2015-2034 года.

- Обнародовать настоящее решение в законном порядке.

- Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                  В.В. Суханова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Бурановский сельсовет» Павловского района Алтайского края за 2015-2018 года

На реализацию муниципальной программы на 2015-2018 годы запланировано 12 тыс. рублей, по 3 тыс. рублей ежегодно. Согласно перечню программных мероприятий:

1) Модернизация уличного освещения по 3 тыс. рублей ежегодно из местного бюджета  (мероприятие запланировано и на 2016 по 2034  годы);

Итоги:

1) Установка в 2015 году двух ламп уличного освещения на сумму 5326 руб. за счет местного бюджета, что на 2326 рублей больше запланированного; в 2016 году работы по мероприятию  не проводились, так как денежные средства не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований; в 2017 году монтаж деревянной опоры на сумму 2913 рублей за счет местного бюджета, что на 87 рублей меньше запланированного; 2018 году работы по мероприятию  не проводились, так как денежные средства не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований.

Всего было использовано на реализацию программы на 2015 - 2018 годы 8239 рублей, что на 3761 рублей меньше чем запланировано, всё из местного бюджета.

Помимо программных мероприятий администрация сельсовета выполнила следующее:

Закупка 4 газовых котлов на сумму 199200 рублей; сборка и установка газового оборудования на сумму 20426,40 рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов из районного бюджета по соглашению о передаче полномочий.

Итого на развитие систем коммунальной инфраструктуры в 2015 - 2018 годы израсходовано 227865,40 рублей.