(Приложение 1)

Отчет о реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры за 2019  год

сельского поселения «Бурановский сельсовет» Павловского района Алтайского края на 2015-2034 года

тыс.руб

| Мероприятия | Итого запланирова но | Исполнено 2019 год | Источник финансирования | Итого исполнено по Программе |  | Всего | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения | 3 | 19,304 |  | 19,3 |  | 292,044 |  |
| Вне программы (ремонт ДК, строительство пристроя, приобретение бункеров под ТКО) |  | 272,739 | Местный бюджет |  |  |  |  |

(Приложение № 2)

Отчет о реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры за 2020 – 2024  года

сельского поселения «Бурановский сельсовет» Павловского района Алтайского края на 2015-2034 года

тыс.руб

| Мероприятия | Итого запланировано, в том числе по годам | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исполнено в 2020 году | Источ ник финан сирова ня | Исполнено в 2021 году | Источ ник финан сирова ня | Исполнено в 2022 году | Источник финансирования | Исполнено в 2023 году | Источник финансирования | Исполнено в 2024 году | Источник финансирования | Всего/Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884,0 рублей, вне программных – 108, 0 рублей |
| Модернизация уличного освещения | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28,9 | Местный бюджет | 842,3 | Местный, краевой и внебюджетные источники | 6,3 | Местный бюджет | 9,2 | Местный бюджет | 0 |  |  |
| Вне программы (ремонт ДК, строительство пристроя, приобретение бункеров под ТКО) |  |  |  |  |  |  | 17,6 | Местный бюджет | 53,5 | Местный бюджет | 17,6 | Местный бюджет | 4,9 | Местный бюджет | 14,4 | Местный бюджет |  |
| Мероприятия | Итого запланировано, в том числе по годам | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исполнено в 2020 году | Источ ник финан сирова ня | Исполнено в 2021 году | Источ ник финан сирова ня | Исполнено в 2022 году | Источник финансирования | Исполнено в 2023 году | Источник финансирования | Исполнено в 2024 году | Источник финансирования | Причины неисполнения |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация системы водоотведениянецелесообразно |
| Разработка проектно-сметной документации | 166,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Строительство сетей водоотведения | 566,5 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,3 рублей 1577,7 рублей |
| Консервация старого места для сбора ТБО с последующей рекультивацией нарушенных земель | 33,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59,3 | Местный бюджет |  |
| Разработка проектной сметной документации под строительство площадки для сбора ТБО, обустройство и приобретение контейнеров | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 32,7 | Местный бюджет | 66 | Местный бюджет | 0 |  | 1479 | Местный бюджет | 0 |  |  |
| Мероприятия | Итого запланировано, в том числе по годам | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исполнено в 2020 году | Источ ник финан сирова ня | Исполнено в 2021 году | Источ ник финан сирова ня | Исполнено в 2022 году | Источник финансирования | Исполнено в 2023 году | Источник финансирования | Исполнено в 2024 году | Источник финансирования | Всего/Причины неисполнения |
| Вне программы (ремонт ДК(канализация), ремонт системы отопления, отопительного пункта) |  |  |  |  |  |  | 5,7 | Местный бюджет | 0 |  | 133 | Местный бюджет | 20 | Местный бюджет | 17,3 |  | 175,9 рублей Полномочия района |
| Приобретение специальной техники | 666,7 | 133,4 | 133,4 | 133.4 | 133,4 | 133,4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Всего по программным мероприятиям израсходовано – 2520,915 тыс. рублей, по плану – 1758,2 тыс. рублей.

Вне программных мероприятий – 1227,220 тыс. рублей.

Всего израсходовано: 3748,135 тыс. рублей.