РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.03.2025                                                                                                           №  5

п. Бурановка

О     ходе     реализации      муниципальной

Программы      комплексного        развития

систем  коммунальной      инфраструктуры

муниципального   образования      сельское

поселение          Бурановский        сельсовет

Павловского  района  Алтайского  края   на

2015  –  2034   года  за 2019 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание депутатов сельсовета

р е ш а е т:

1. Информацию о ходе реализации   муниципальной    Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Бурановский сельсовет Павловского района Алтайского края  на 2015-2034 года за 2019-2024 годы принять к сведению (Приложение).

2. Предложить Администрации Бурановского сельсовета продолжать реализации муниципальной Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Бурановский сельсовет Павловского района Алтайского края  на 2015-2034 года.

- Обнародовать настоящее решение в законном порядке.

- Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                              В.В. Суханова

Приложение

к решению Собрания депутатов

Бурановского сельсовета

Павловского района

от 21.03.2025 № 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе  реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Бурановский сельсовета Павловского района Алтайского края  на 2015– 2034   года  за 2019 – 2024 годы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Бурановский сельсовет Павловского района Алтайского края на период 2015 – 2034 года утверждена Администрацией Бурановского сельсовета (постановление № 41 от 13.04.2015 года).

Задачи Программы:

Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Бурановского сельсовета Павловского района, которое обеспечивается:

1) повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

2) эффективным использованием системы ресурсоснабжения  и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; созданием благоприятного инвестиционного климата;

3) модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

4) использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней;

5) улучшением экологической ситуации на территории Бурановского сельсовета Павловского района.

Первый этап реализации Программы (10 лет) с 2015 до 2025 годы.

Отчет за 2015-2018 года принят решение Собрания депутатов Бурановского сельсовета от 06.06.2019 № 17.

Итоги:

Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры на 31.12.2024 года

Население и организации Бурановского сельсовета Павловского района обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением), холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Водоотведение и горячее водоснабжение отсутствуют.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в таблице 2.1

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования. Предприятия формы собственности ОАО, ООО, СПК используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Таблица 2.1

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «МРКС Сибири» - «Алтайэнерго» | Собственное оборудование, муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Павловские коммунальные сети» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | СПК «Бурановский» | Собственное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | ОАО «Новосибирскрегионгаз» | Собственное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «ЭКОСОЮЗ» | Собственное оборудование, муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |

Выводы: Необходимые для поселения коммунальные услуги оказываются в полном объеме. Муниципальная программа работает эффективно.

Проблемы: Отказ СПК «Бурановский» в предоставлении слуги по холодному водоснабжению. Решение проблемы: передача имущества на баланс Администрации Павловского района. Вопрос на рассмотрении.